## Slide 1
VÆRKTØJ 9.3
Evaluering og feedback
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson

## Slide 2
Værktøj: Evaluering og feedback
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Formål Evaluering og feedback er redskaber til at afdække uhensigtsmæssig adfærd og dermed til at give mulighed for at korrigere dette. Men et lige så centralt formål med evalueringen er at give – og få – information om, hvad man gør godt. Man fremmer med den positive evaluering en bestemt adfærd og giver samtidig den enkelte eller gruppen selvtillid og energi.
Fremgangsmåde Første krav til evalueringen af gruppens arbejde er, at projektlederen sikrer, at der overhovedet bliver evalueret undervejs. Ved på forhånd at placere evalueringssessioner på udvalgte punkter i projektet, f.eks. efter hver milepæl eller efter hvert tredje møde, sikrer man, at der bliver tid til evalueringer i projektet. Det udelukker selvfølgelig ikke at lave evalueringer på andre tidspunkter, hvis behovet opstår, men vælger man udelukkende at bero på evalueringer ad-hoc i projektet, er risikoen, at der aldrig bliver tid til det.
Det andet krav er, at projektlederen skaber en ramme, som sikrer, at evalueringen bliver konstruktiv og fremadrettet: En evaluering, der udelukkende påpeger fejl og mangler ved den enkelte, og hvor interessen drejer sig om det, der allerede er passeret, vil sjældent give den ønskede adfærdsændring. Evalueringen skal give de berørte personer motivation og selvsikkerhed samt skal inspirere til en bedre indsats næste gang.
Evaluering af projektarbejdet kan fokusere på resultatet eller på processen. Her præsenterer vi to værktøjer til evaluering af:
Gruppens samarbejde (skabelon 1)
Feedback til den enkelte projektgruppedeltager (tjekliste 2)
Evaluering af gruppens arbejde og samarbejde Brug en flipover og tegn skabelon 1. Alle, der deltager i evalueringen, starter med at udfylde skemaet herunder individuelt. Tænk både i gruppens samarbejde i projektet samt projektets resultat. Vær opmærksom på at få alle personer på banen, så det ikke kun er de mest ”højtråbende,” der dominerer. Som projektleder skal du sikre, at feedbacken ikke bliver en offentlig ”afklapsning” af enkelte personer i projektet, men en saglig dialog, der skaber fremadrettet læring. Evt. kan aftales et mere afgrænset område for evalueringen, f.eks. dialogen med styregruppen, samarbejdet i den netop afsluttede fase etc.

## Slide 3
Skabelon 1: Evaluering
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Hvad gik godt? | Hvorfor gik det godt?
Hvad kunne gå bedre? | Hvad vil vi gøre anderledes næste gang?
Diskutér i gruppen, hvad man har af feedback i de fire felter, dvs. ”Hvad gik godt?” ”Hvorfor”? ”Hvad kunne gå bedre?” og særligt: ”Hvad vil vi gøre anderledes næste gang?”

## Slide 4
Tjekliste 2: Feedback af den enkelte
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Feedback til den enkelte projektdeltager
Det optimale er, at feedbacken til den enkelte er en naturlig del af gruppens samarbejde, og den således gives ved enhver relevant lejlighed. Samtidig kan det være udviklende at bruge tid på at tage et mere overordnet perspektiv på hinanden.
Gode råd om at give feedback
Giv både feedback på processen og resultaterne
Beskriv det, du ser, observationerne, handlingerne
Beskriv, hvad du oplever, føler
Vurder aldrig motiverne bag handlingerne
Feedback skal opfylde de tre K´er
Feedback skal være KÆRLIG (anerkendende)
Feedback skal være KONKRET
Feedback skal være KONSTRUKTIV
Eksempler:
”Det var rigtig godt, at du spurgte til den enkeltes meninger, og jeg synes godt, du kan gøre mere ud af …”
”Det synes jeg, at du skal gøre mere af”
”Det synes jeg, at du skal gøre mindre af eller stoppe med”
”Det synes jeg, at du skal fortsætte med”
Gode råd om at modtage feedback
Lyt, lyt, lyt og lyt (med begge ører)
Stil uddybende og afklarende spørgsmål
Spørg andre, om de har samme opfattelse
Feedback er en gave – sig tak for gaven!
Undgå at gå i forsvarsposition og forklare dig
Du vælger enerådigt, hvad du kan bruge

## Slide 5
Vær anerkendende, og undgå mangeltænkning
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Når der evalueres og gives feedback, er det vigtigt at udtrykke sig anerkendende. Sig, hvad du ønsker dig af adfærd.
Pas på med mangeltænkning, der hele tiden fokuserer på hullerne i osten.
Det svarer til forskellen på at få en ønskeliste frem for en mangelliste.
Fokus
Ønsker om forandring sættes i forgrunden.
Filosofi
Ønsker om fremtiden er med til at forme nutiden og skaber energi til forandring.
Løsninger udspringer af deltagernes ressourcer.
Spørgsmål
Hvad er dit ønske?
Hvad er dine erfaringer?
Hvordan gik det til, at det lykkedes?
Det, vi ser og hører
Medarbejdernes konstruktive handlinger og ønsker for fremtiden.
Personens og organisationens livskraft.
Vellykkede resultater.
Fokus
Problemet sættes i forgrunden.
Filosofi
Finder vi ind til problemets kerne, kan vi også finde løsningen. Løsningen udspringer af vores viden om årsagen.
Spørgsmål
Hvad er problemet?
Hvorfor er det opstået?
Hvad gik galt?
Det vi ser og hører
Fejl, mangler, fiasko, vanskeligheder, barrierer, problemsnak, medarbejdere der ikke gør det godt nok.
Ressourcetænkning (ønskelisten) Mangeltænkning (mangellisten)

## Slide 6
Referencer og links
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Forbindelse til andre værktøjer
Drejebog til facilitering: Drejebogen hjælper dig til at facilitere møder og workshops med passion og engagement. Som projektleder er det typisk styregruppemøder, sprintmøder, idégenereringsmøder, planlægningsworkshop, teambuilding aktiviteter, workshops med interessenter og projektgruppemøder, du skal lede og facilitere. Din opgave som facilitator er at skabe motivation, engagement og læring hos mødedeltagerne.
Workshop og involvering: Beskriver hvordan du planlægger og gennemfører forskellige workshops. Formålet er at afdække de mange indfaldsvinkler og problemstillinger, projektet skal løse, samt at sikre af de forskellige nøgleinteressenter forstår andres indfaldsvinkel.
Links
https://airbornleadership.com/
Referencer
Projektlederskab – effekt til tiden. Djøf Forlag, 2016.
Power i projekter og portefølje, 5. udgave. Djøf Forlag, 2024.
Half Double. Djøf Forlag, 2019.

## Slide 7
Se mere på https://djoefforlag.dk/
Vi har flere spændende bøger inden for projektledelse
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson