## Slide 1
VÆRKTØJ 9.1
WORKSHOP OG INVOLVERING
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson

## Slide 2
Værktøj: Rekruttering af projektgruppen
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Formål
At sikre de rette faglige kompetencer til projektet
At sikre de rette sociale kompetencer og engagement fra start
Fremgangsmåde
Trin 1: Indledende analyse af behov Afhængigt af projektets omfang kan projektdeltagerne først rekrutteres efter en indledende analyse af det samlede projekt eller den kommende projektfase.
I dialog med projektejer vurderes:
Hvilke faglige kompetencer får vi brug for til projektet?
Hvor mange og hvor langt bliver ressourcetrækket?
Trin 2: Udformning af stillingsannonce Dernæst udformes en stillingsannonce. Udformningen afhænger af, hvorvidt det er en intern eller ekstern annonce. Se skabelon til en intern annonce herunder.
Trin 3: Dialog med mellemledere Hvis stillingerne slås op internt, er det meget vigtigt at tage mellemlederne i ed, før annoncen slås op. De skal orienteres om, at det sker, og der skal aftales klare retningslinjer for, hvad proceduren bliver, hvis en af deres medarbejdere søger – og måske får – jobbet.
Du bør overveje følgende:
Skal chefer/ledere informeres, hvis en af ​​deres medarbejdere søger jobbet?
Kan projektleder spørge chef/leder ud om den pågældende medarbejders indsats?
Hvordan skal chef/leder spørges/orienteres, hvis man – efter afholdte samtaler – påtænker at ansætte en af ​​deres medarbejdere i projektet?

## Slide 3
Rekruttering af projektgruppen
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Trin 4: Afholdelse af samtaler og udvælgelse af egnede kandidater Der kan ligge et forholdsvist stort arbejde i at administrere indkomne ansøgninger, besvare dem og afholde samtalerne. Men er projektet af et vist omfang og vigtighed er tiden givet godt ud. Det er vigtigt, at håndteringen af rekrutteringen sker professionelt, og at samtlige interesserede får tilbagemeldinger på deres ansøgninger.
Trin 5: Indgåelse af ressourcekontrakter Det kan være en god ide at afholde et møde med den udvalgte projektdeltager, dennes chef samt projektleder, hvor man udfylder en ressourcekontrakt, se værktøj 6.3. Formålet er at sikre, at alle parter har samme opfattelse af hvilke ressourcer, der skal allokeres til projektet.
Skabelon for stillingsannonce findes på næste slide og som Word-udgave.

## Slide 4
Skabelon 1: Stillingsannonce
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Projektdeltagere søges til projekt xxx
Vi søger x antal dedikerede projektdeltagere til [beskriv projektet/arbejdsopgaven kort]
Ambitionen/formålet med projektet er …
Du skal have følgende baggrund (erfaringer/kompetencer):
1.
2.
3.
4.
Dit ansvar vil blive at:
1.
2.
3.
4.
Vi forventer, at arbejdsbelastningen på projektet bliver i gennemsnit x % af din tid i perioden dato - dato.
Du kan få flere informationer ved at ringe til projektleder NN på telefon XXX.
Samtaler gennemføres den dato med projektleder NN [skriv andre deltagere på, hvis flere deltager]
Er du interesseret, så send venligst en e-mail til NN med en kort beskrivelse af dine kvalifikationer og din motivation for at deltage i projektet.
[Beskriv aftaler indgået i forhold til orientering af ansøgeres ledere. F.eks. din leder orienteres først om din ansøgning, såfremt du går videre til en indledende samtale. Du får først selv besked om dette og kan dermed selv orientere din leder]

## Slide 5
Ansættelsessamtalen
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Forbered dig
Det første skridt til en god ansættelsessamtale er god forberedelse. En del af forberedelsen er læsning af ansøgninger og CV samt overvejelser over, hvilke hypoteser det giver anledning til at søge bekræftet eller afkræftet i samtalen. Udarbejd en spørgeramme som kan afdække de væsentligste kvalifikationer/kompetencer. Spørgerammen skal sikre, at de forberedte spørgsmål kan stilles ens til alle ansøgere.
Overvej også, hvilke informationer ansøgerne kan have glæde af at have på forhånd for at være forberedt bedst muligt.
Sådan udarbejder du en spørgeramme
Kernen i spørgerammen er baseret på de væsentligste kvalifikationer og kompetencer. En god spørgeramme består af et eller flere indledende spørgsmål. Det giver ansøgeren lejlighed til at fortælle lidt, inden samtalen får karakter af et egentligt interview. Spørgerammen bør også indeholde en afslutning, hvor der lægges op til, at ansøgeren kan stille sine spørgsmål.
Blandt de ønskede kvalifikationer og kompetencer vælger du de vigtigste. Til hver af dem planlægges tre til fem spørgsmål. Det er vigtigt at stille spørgsmål, hvor ansøgeren bliver opfordret til at give konkrete eksempler på situationer.
Spørgsmålene til den enkelte kompetence kan dreje sig om:
Situationen: Jeg vil gerne bede dig beskrive en situation, hvor du forhandler med interessenterne.
Tanker: Hvad tænkte du i den situation, du lige har beskrevet? Hvad forstår du ved at skabe en vind/vind situation?
Følelser: Hvilke følelser forbandt du med deres afvisning af forslaget? Hvad gjorde det ved dig at…?
Handling: Hvad gjorde du helt konkret? Hvad var din rolle, da I indgik aftalen?
Relationer: Hvad tror du, interessenterne tænker om det? Hvordan tror du, projektdeltagerne oplevede det?

## Slide 6
Spørgeramme og spørgsmål
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Ud fra hver kompetence der er behov for, kan du udarbejde spørgsmål til interviewet. Her er nogle eksempler:
Kompetencen “Samarbejde”
Prøv at beskrive en situation, hvor du har oplevet, at et samarbejde med interessenterne er lykkedes for dig.
Hvad gjorde du for at samarbejdet lykkedes i jeres projekt?
Hvad er din definition på et godt samarbejde mellem teamet og interessenterne?
Jeg vil gerne bede dig beskrive en situation, hvor det var svært for dig at samarbejde.
Hvordan havde du det følelsesmæssigt i den situation, du lige har beskrevet?
Hvad har du lært af det?
Kompetencen “At udvikle din faglige viden”
I vores projekt er det vigtigt med indsigt i og forståelse af …
Kan du kort beskrive din nuværende viden om forandringsledelse?
Hvordan vil du ajourføre og udvikle din viden om …
Kan du give et konkret eksempel?
Hvad synes du, at du mangler viden om, når det gælder…
Kompetencen “At skabe relationer”
Kan du give et par eksempler fra din nuværende eller en tidligere ansættelse, hvor det var svært for dig at bevare en tillidsfuld relation til andre?
Hvordan havde du det følelsesmæssigt i de situationer?
Hvordan tror du, at andre oplevede dig i den sammenhæng?
Hvad forstår du ved en tæt relation?
Kompetencen “At omsætte teori til praksis”
Kan du beskrive en situation, hvor du har haft brug for at omsætte teori til praksis.
Hvad, synes du, var det sværeste ved at arbejde ud fra teorier?
Hvad var dine succeskriterier for dette arbejde?
Kan du give eksempler på situationer, hvor du mener, at man ikke behøver at have et teoretisk fundament at arbejde ud fra?
Spørgsmål udarbejdes ved hjælp af skabelon 2 på næste slide.

## Slide 7
Skabelon 2: Opbygning af spørgeramme - indledning
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Projekt | Ansøger | Interviewer
Indledende spørgsmål Afsat tid i minutter |  | 
Kvalifikation eller kompetence: |  | Minutter
Hovedspørgsmål | Detailspørgsmål | 

## Slide 8
Skabelon 2: Opbygning af spørgeramme
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Kvalifikation eller kompetence: |  | Minutter
Hovedspørgsmål | Detailspørgsmål | 
Kvalifikation eller kompetence: |  | Minutter
Hovedspørgsmål | Detailspørgsmål | 

## Slide 9
Skabelon 2: Opbygning af spørgeramme - afslutning
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Kvalifikation eller kompetence: |  | Minutter
Hovedspørgsmål | Detailspørgsmål | 
Afsluttende spørgsmål Afsat tid i minutter |  | 

## Slide 10
Opbygning af samtalen
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Inden samtalen er det vigtigt at få fastlagt rammen og fremgangsmåden for interviewet. Hvor lang tid er der afsat til de enkelte dele af interviewet? Hvem er med til ansættelsessamtalen? Hvor foregår samtalen? Hvordan kommer ansøgere til og fra lokalet, så de ikke møder hinanden?
Indledning Kort velkomst og præsentation af dig og eventuelt projektejer. Formål med ansættelsessamtalen. Forklaring af dagsordenen for samtalen, herunder rollefordelingen Kort om baggrunden for projektet og stillingsopslaget. Indledende spørgsmål, hvor ansøgeren opfordres til kort at begrunde sin interesse for projektet.
Spørgsmål i spørgeramme Spørgsmålene stilles et for et, og der stilles kun enkelte opklarende spørgsmål. Det kan være en god idé at lade projektejer eller teamledere i projektet deltage, så de oplever at være i direkte kontakt med ansøgeren.
Uddybning af svar Når ansøgeren har svaret på alle spørgsmål i spørgerammen, kan der stilles uddybende spørgsmål. Først spørger projektlederen, der stillede spørgsmålene. Derefter kan andre fra projektet supplere.
Spørgsmål fra ansøgeren om jobbet og projektet Endelig kan ansøgeren stille spørgsmål og drøfte andre emner. Som udgangspunkt er det en god idé, at projektlederen svarer på spørgsmålene eller giver spørgsmålet videre til den mest relevante deltager i mødet.
Afslutning Interviewet rundes af med enkelte spørgsmål fra projektlederen og en orientering om, hvornår ansøgeren kan forvente at høre nyt.
Generelle spørgsmål, der kan stilles som afslutning
Prøv at beskrive, hvilke arbejdssituationer der i særlig grad motiverer dig?
Hvilke kompetencer anser du for de vigtigste i vores projekt?
Prøv at beskrive, hvornår du som teammedlem vil involvere dine kollegaer i dit arbejde?
Er der noget andet, du synes, at vi skal vide om dig, som kan have betydning i forhold til at ansætte dig i projektet?
Tilbagemelding til ansøgerne De ansøgere, der har været til en ansættelsessamtale, bør have en personlig tilbagemelding fra projektlederen. De skal have feedback på, hvordan de blev oplevet til samtalen, og hvad der gjorde, at de henholdsvis fik eller ikke fik jobbet.
En konstruktiv feedback efter en samtalen er med til at sikre en oplevelse af dig og projektet som en god samarbejdspartner.

## Slide 11
Referencer og links
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Forbindelse til andre værktøjer
Drejebog til facilitering: Drejebogen hjælper dig til at facilitere møder og workshops med passion og engagement. Som projektleder er det typisk styregruppemøder, sprintmøder, idégenereringsmøder, planlægningsworkshop, teambuilding aktiviteter, workshops med interessenter og projektgruppemøder, du skal lede og facilitere. Din opgave som facilitator er at skabe motivation, engagement og læring hos mødedeltagerne.
Workshop og involvering: Beskriver hvordan du planlægger og gennemfører forskellige workshops. Formålet er at afdække de mange indfaldsvinkler og problemstillinger, projektet skal løse, samt at sikre af de forskellige nøgleinteressenter forstår andres indfaldsvinkel.
Links
https://airbornleadership.com/
Referencer
Projektlederskab – effekt til tiden, 1. udgave, Djøf Forlag, 2016
Power i projekter og portefølje, 5. udgave. Djøf Forlag, 2024

## Slide 12
Se mere på https://djoefforlag.dk/
Vi har flere spændende bøger inden for projektledelse
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson