## Slide 1
VÆRKTØJ 10.5
STRATEGISK FIT
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson

## Slide 2
Værktøj: Strategisk fit
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Formål Skemaet "Strategisk fit" udfyldes for at:
Give produktkomitéen/styregruppen mulighed for at prioritere projekterne ud fra forretningsmæssige og strategiske overvejelser.
Skabe mulighed for at sammenligne og prioritere projekter.
Skabe mulighed for vurdere, om projektet er forretningsmæssigt interessant hen gennem hele projektforløbet.
Brug
Der foretages en vurdering af projektets ”strategiske fit” på baggrund af en række udsagn. Disse udsagn fokuserer på det udbytte, som ønskes af projektet. Dette kan være strategisk, politisk eller forretningsmæssigt udbytte. Produktkomitéen/styregruppen bruger skemaet til porteføljeledelse og prioritering af de enkelte projekter.
Fremgangsmåde
Under produktkomité-/styregruppemødet vurderes projektets forretningsmæssige/politiske vigtighed. Er dette projekt stadig interessant?
Drøftelsen kan tage udgangspunkt i det skema, der er udfyldt. Er der sket ændringer i de markedsmæssige/strategiske forhold siden sidste møde? Ændringerne kan skyldes projektgruppens indmeldinger på skemaet: "Projektnøgletal". Hvis der er ændringer, ajourføres skemaet.
Skemaet udfyldes ved at vurdere de forskellige udsagn og vurdere projektets betydning for disse udsagn. Har projektet stor indflydelse, er scoren høj (5) – er projektets indflydelse lav, er scoren lav (1). Til sidst summeres tallene, og projektets vigtighed overføres til skemaet "Projektnøgletal" og "Projektlisten."
Vedlagte eksempel stammer fra produktudvikling. Er der tale om organisatorisk forandringsprojekter, vil udsagnene omhandle den ønskede effekt, f.eks. besparelser, større fleksibilitet, bedre kundetilfredshed, kortere gennemløbs-tider osv. Projekter i politiske organisationer skal vurderes ud fra udsagn, der understøtter de politiske mål og programerklæringer.
Projektets vigtighed udfyldes af styregruppen eller produktkomitéen (produktkomitéens sekretær).
Det er afgørende, at der vælges relevante parametre, når udsagnene formuleres. Det er vigtigt, at kriterierne på dette skema kan genfindes i projekternes succeskriterier, da de bør beskrive, hvad man ønsker at opnå med projektet.

## Slide 3
Skema: Strategisk fit
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Parameter | Point
Total: Projektets vigtighed (Overføres til nøgletalsskema og projektliste) | 
Skala: 1: Ubetydeligt, 2: Mindre betydningsfuldt, 3: Som gennemsnitsprojektet, 4: Et væsentligt bidrag, 5: Meget betydningsfuldt og vigtigt.

## Slide 4
Skema: Strategisk fit – produktudvikling som eksempel
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Parameter | Point
Projektets indflydelse på omsætningen de næste 3 år er: | 
Projektets betydning for omkostningsreduktioner de næste 3 år: | 
Projektets mulighed for at åbne helt nye markeder: | 
Projektets betydning for udvikling af ny teknologi og viden af strategisk betydning: | 
Projektets betydning for omkostningsreduktioner de næste 3 år: | 
Projektets betydning for løsningen af et kritisk problem, f.eks. miljø-, kvalitets- eller godkendelsesproblem: | 
Total: Projektets vigtighed (Overføres til nøgletalsskema og projektliste) | 
Skala: 1: Ubetydeligt, 2: Mindre betydningsfuldt, 3: Som gennemsnitsprojektet, 4: Et væsentligt bidrag, 5: Meget betydningsfuldt og vigtigt.

## Slide 5
Referencer og links
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Forbindelse til andre værktøjer
3.1 Målhierarkiet – Impact case: Dette værktøj definerer projektets formål, leverancer og succeskriterier.
10.1 Projektlisten: Risikotallet indgår i projektlisten. Projektets vigtighed overføres til projektlisten.
10.3 Projektnøgletal: Projektets vigtighed overføres til nøgletalsskemaet.
Links
https://airbornleadership.com/
Referencer
Projektlederskab – effekt til tiden. Djøf Forlag, 2016.
Power i projekter og portefølje, 5. udgave. Djøf Forlag, 2024.

## Slide 6
Se mere på https://djoefforlag.dk/
Vi har flere spændende bøger inden for projektledelse
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson