## Slide 1
VÆRKTØJ 7.2
MØDEREFERAT
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson

## Slide 2
Værktøj: Mødereferat
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Formål
Formålet med mødereferatet er at fastholde beslutninger truffet på møder, som vedrører projektet. Ingen forventer, at du noterer hvert et minut af mødet ned! Du skal blot notere alle beslutninger og handlingspunkter ned. Mødereferatet skal dokumentere essensen af, hvad der skete på mødet, og det opdaterer dem, der ikke kunne deltage.
Hvem skriver referatet?
Projektleder er ansvarlig for udarbejdelsen af referatet, men skal ikke nødvendigvis selv skrive referatet. Dog er det vigtigt, at projektleder godkender referatet og sikrer, at de vigtigste pointer og beslutninger fremgår klart, før det udsendes til de øvrige deltagere til orientering/godkendelse.
Indhold
Mødereferatet bør starte med informationer om dato for mødet. Navn på mødedeltagerne, hvem var indkaldt til mødet, og hvem deltog. Mødets start- og sluttidspunkt, samt hvor det blev afholdt. Mødets dagsordenspunkter.
De enkelte punkter i referatet skal beskrive:
Status på igangværende opgaver fra sidste møde
Beslutninger på mødet
Nye opgaver aftalt på mødet
Mht. nye opgaver er det væsentligt at beskrive:
Den ansvarlige for at opgaven udføres med de aftalte ressourcer og leveres til den forventede kvalitet
Hvem gennemfører opgaven?
Deadline for opgaven

## Slide 3
Fremgangsmåde
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Det er en god idé at forberede dit mødereferat, så meget du kan inden mødet. Forbered de rette kolonner med emner, beslutninger, deadline og ansvar, så du blot skal udfylde informationerne. Du kan på forhånd udfylde: dato, dagsordenpunkter og tidspunkt samt navne på mødedeltagerne.
Forhold dig objektivt, mens du noterer. Notér alle vigtige detaljer! I stedet for at skrive “planlæg brugerkursus” så beskriv alle detaljerne specifikt, målbart og tidsbaseret. For eksempel “planlæg 2 dages brugerkursus for de 12 lagermedarbejdere i uge 15.”
Er det, du noterer, hverken en beslutning eller en arbejdsopgave, er det sandsynligvis noget, der ikke behøver at være i dit mødereferat. Hold dit mødereferat enkelt og skåret ind til benet.
Har du mistanke om, at et punkt kræver opbakning fra andre end mødedeltagerne, er det vigtigt, at dette bliver noteret i referatet, samt hvem der har ansvar for at indhente denne opbakning.
Sørg for, at der ikke tildeles opgaver til mange mødedeltagere, uden at der én, der er ansvarlig. Det er let at give ansvaret for en given opgave videre, hvis der er for mange mennesker på samme opgave. Det kan resultere i, at ingen tager ansvar for opgaven!
Hold styr på, at I ikke bruger for lang tid på ét punkt på dagsordenen. Sørg for, at I når alle punkterne!
Dobbelttjek altid den endelige beslutning, før du går videre til næste punkt. Spørg: Er vi enige om, at Jette planlægger et todages brugerkurs for de 12 lagermedarbejdere i uge 15?”
Sæt deadlines for opgaverne. Alle har travlt med deres daglige gøremål.
Efter mødet
Udarbejd dit mødereferat inden for 24 timer. Kvaliteten af referatet stiger ikke, hvis du bruger mere tid på det. Projektdeltagerne skal også bruge referatet til at handle efter. Send en e-mail med en påmindelse en uge efter mødet, og mind deltagerne venligt om at udføre deres tildelte opgaver. Mind projektdeltagerne om at opdatere status på deres opgaver, inden næste møde.
Start næste møde med at gennemgå det forrige mødereferat, og giv en kort opdatering. Referater får kun betydning, hvis de benyttes aktivt til at dokumentere beslutninger truffet på møder, herunder hvem der har ansvar for udførelsen af bestemte handlinger.

## Slide 4
Skabelon 1: Hoved på mødereferat
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Projekt:
Mødeemne:
Dato:
Sted:
Indbudt til mødet
Deltagere på mødet:
Dagsorden: 1.
2.
3.
4.
Skabelon 2 beskriver de væsentlige beslutninger og konklusioner fra mødet.

## Slide 5
Skabelon 2: Mødereferat
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Emne | Beslutning/konklusion | Deadline | Ansvar

## Slide 6
Parterne i projektmøderne
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Projektejer
Ejer opgaven og har ansvaret for projektets business case, herunder effekten og ressourceforbruget.
Projektejer er ofte styregruppeformand. Hvis der ikke er en styregruppe, har projektejer samme ansvar og roller som den samlede styregruppe.
Projektleder
Projektlederen er projektets direktør og har ansvaret for det overordnede design af projektet, organiseringen, planlægningen og den daglige ledelse af medarbejderne i projektet.
Projektleder har ansvaret for samtlige ledelsesopgaver i relation til projektdeltagerne og aftaler derfor ressourcetrækket med den enkelte projektdeltager.
Projektdeltagerne
Projektdeltagerne udfører arbejdet og skal sikre faglig kvalitet og levering til tiden. Da deltagerne ofte er de eneste, der kender det faglige indhold, har de også ansvar for at planlægge eget arbejde. Deltagerne har derfor en interesse i at have dokumentation for deres belastning i projektet.
Projekt team
Referencegruppe og interessenter
Projekt
leder
Projektejer eller styregruppe
Projekt
leder
Ansvarlig
Ansvarlig
Ansvarlig
Ansvarlig
Ansvarlig
Indsatsområde 1
Indsatsområde 2
Indsatsområde 3
Indsatsområde 4
Indsatsområde 5
Deltagernes afdelingsledere
Afdelingslederen udlåner medarbejderne til projektet. Afdelingslederen har derfor en interesse i, at få dokumenteret hvor meget og hvornår den enkelte medarbejder er allokeret til projektet. Lederen kan ved at summere medarbejdernes kontrakter, få et overblik over projektbelastningen i afdelingen.
Referencegruppen eller grupperne
Referencegruppen har ingen beslutningskompetence, den ligger i styregruppen. Gruppens medlemmer skal høres og komme med input for at sikre kvaliteten og accept i omgivelserne. Gruppens medlemmer kan også bruges som ambassadører i omgivelserne. Der udarbejdes sjældent ressourcekontrakter med referencegruppen, med mindre tidsforbruget er meget omfattende.
Indsatsområderne og arbejdsteams
Teamdeltagerne udfører arbejdet og skal sikre faglig kvalitet og levering til tiden i indsatsområdet. Da deltagerne ofte er de eneste, der kender det faglige indhold, har de også ansvar for at planlægge eget arbejde og sikre, at leveringer til andre indsatsområder sker som aftalt. Teamdeltagerne bør have en ressourcekontrakt med deres teamleder, eller den overordnede projektleder.

## Slide 7
Referencer og links
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Forbindelse til andre værktøjer
Målhierarkiet og Impact case: Målhierarki eller impact case beskriver projektets leverancer og effekter. Milepæle og leverancer skal sikre de ønskede effekter.
Milepælsplanen: Milepælsplanen beskriver løsningen af opgaven og der skal derfor være sammenhæng mellem milepælsplanen, de aktiviteter som gennemføres og de ønskede effekter.
Projektets organisering: Organiseringen beskriver den overordnede struktur, og hvem der har ansvaret for de forskellige indsatsområder. leverancer og aktiviteter.
Drejebog til facilitering: Drejebog som kan anvendes til planlægning af forskellige møder.
Workshop og involvering: Beskriver principperne bag det gode møde og forskellige typer workshops.
Links: https://airbornleadership.com/
Referencer
Bogen Power i projekter og portefølje 5. udgave, Djøf Forlag 2024
Bogen Projektlederskab – effekt til tiden 1. udgave, Djøf Forlag 2016

## Slide 8
Se mere på https://djoefforlag.dk/
Vi har flere spændende bøger inden for projektledelse
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson