## Slide 1
VÆRKTØJ 7.1
PROJEKTJOURNAL
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson

## Slide 2
Værktøj: Projektjournal
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Formål
Projektmanualen anvendes for at:
fastholde beslutninger i projektteamet og andre arbejdsgrupper.
sikre opfølgning på beslutninger.
minimere de skriftlige referater.
Projektjournalen bruges af projektleder og delprojektledere, der er ansvarlige for forskellige ansvarsområder. Den udfyldes af mødeleder, sekretær eller projektleder.
Projektjournalen anvendes i stedet for mødereferat. Projektjournalen har den fordel, at der kun er én liste, som skal anvendes til opfølgning. Ved mødereferater skal man ofte to til tre mødereferater tilbage for at muliggøre opfølgning.
Fremgangsmåde
Projektjournalen udfyldes på den måde, at alle beslutninger noteres. Ud for hver beslutning anføres, hvem der er ansvarlig, og hvornår den pågældende aktivitet/beslutning skal være afsluttet.
På projektmøderne anvendes projektjournalen til opfølgning. Den aftalte beslutning kan ”hakkes af”, når den er færdig. Det betyder, at listen bliver kortere "for oven" og længere "for neden", når nye ting aftales.
Resultatet er, at der altid kun er en liste over manglerne.
Protokollen kan ikke erstatte aktiv opfølgning og styring fra projektlederens side, men er et godt værktøj til at fastholde beslutninger samt holde deltagere op på aftaler.

## Slide 3
Skabelon 1: Projektjournal
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Projekt | Udfyldt af | Dato
Indsatsområde | Aktivitet/beslutning | Ansvarlig | Deadline

## Slide 4
Referencer og links
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Forbindelse til andre værktøjer
Målhierarkiet og Impact case: Målhierarki eller Impact case beskriver projektets leverancer og effekter. Milepæle og leverancer skal sikre de ønskede effekter.
Milepælsplanen: Milepælsplanen beskriver løsningen af opgaven, og der skal derfor være sammenhæng mellem milepælsplanen, de aktiviteter, som gennemføres, og de ønskede effekter.
Milepælsbeskrivelse: De enkelte milepæle kan defineres og beskrives meget konkret og specifikt vha. dette værktøj.
Aktivitetsbeskrivelse: De enkelte aktiviteter kan defineres og beskrives meget konkret og specifikt vha. dette værktøj.
Projektets organisering: Organiseringen beskriver den overordnede struktur, og hvem der har ansvaret for de forskellige indsatsområder. leverancer og aktiviteter.
Drejebog til facilitering: Drejebog som kan anvendes til planlægning af forskellige møder.
Links: https://airbornleadership.com/
Referencer
Bogen Power i projekter og portefølje 5. udgave, Djøf Forlag 2024
Bogen Projektlederskab – effekt til tiden 1. udgave, Djøf Forlag 2016

## Slide 5
Se mere på https://djoefforlag.dk/
Vi har flere spændende bøger inden for projektledelse
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson