## Slide 1
VÆRKTØJ 7.3
PROJEKTREVIEW
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson

## Slide 2
Værktøj: Projektreview
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Formål:
At bryde tavsheden og sikre, at nøglepersonernes bekymringer kommer frem i dagens lys.
At systematisere kvalitetssikringen af ​​udviklingsarbejdet.
At finde så mange fejl og mangler som overhovedet muligt i et stykke udviklingsarbejde.
Derfor er det er en god idé fra tid til anden at stoppe op og evaluere, om det er muligt at optimere resultater, processer og samarbejdsformer. I nogle organisationer er review af projekter sat i system og er en del af projektledelsesmodellen. I andre tilfælde kommer review på banen, når vi har en dårlig mavefornemmelse.
Fremgangsmåde
Indkaldelse af nøglepersoner
Der indkaldes erfarne nøglepersoner fra relevante fagområder eller organisatoriske enheder.
2. Forberedelse
Inden mødet skal alle informeres om, hvordan den enkelte skal forberede sig. Hvilken synsvinkel skal anvendes under reviewet. Reviewet foretages ud fra bestemte synsvinkler - ”briller”. F.eks. kan en konstruktion reviewes med sikkerhedsmæssige briller, miljøhensyn eller produktionsomkostninger osv.
Deltagerne skal kunne vurdere:
• Opfylder det udførte arbejde de oprindelige mål og krav?
• Er arbejdet et godt grundlag for det videre arbejde?
• Opfyldes funktionskrav, pålidelighedskrav, normer, miljøkrav, økonomiske krav osv.?
• Kan det vurderede arbejde fungere i helheden?
• Er dokumentationen dækkende og forståelig?
Hver deltager har mindst en positiv og en kritisk bemærkning.

## Slide 3
Processen for et projektreview
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Forberedelse
Opfølgning
Reviewmødet
Definition af udfordring
Baggrund, nuværende situation og fremtidig anvendelse.
Indkaldelse af nøglepersoner
Vælg nøglepersoner fra relevante fagområder eller organisatoriske enheder.
Forberedelse
Information om, hvordan den enkelte skal forberede sig.
Det nuværende stade i leverance eller proces.
Hvilken synsvinkel skal anvendes under reviewet.
Hvad ønskes der svar på.
Gennemførelse af mødet
Mødet ledes af en mødeleder.
Projektleder/projektgruppe er tilskuer og skal kun lytte.
Gå efter emnet, ikke personerne.
Problemer lister op, men løses ikke på mødet.
Reviewmødet gennemføres som en brainstorming.
brainstorming: Kritik og vurdering af andres meninger er absolut forbudt. Kritikpunkterne bør vægtes, så der ikke starter forbedring af uvæsentlige problemer.
Beslutninger om accept trods mangler skal være enstemmigt.
Dokumentation af resultat
Kritikpunkterne noteres i et referat.
Hvilke kritikpunkter er vigtige af forbedre og hvilke er mindre vigtige.
Beslutninger noteres også i referatet.
Efter mødet
Referatet skal godkendes med underskrift af samtlige deltagere.
Deltagerne har pligt til at gøre indsigelse, inden en uge efter mødet, hvis de ikke er enige i referatet.

## Slide 4
Skabelon 1: Beskrivelse af reviewemne og synsvinkel
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Projekt | Udfyldt af | Dato
Projektdel | Reviewemne
Nøgleområde/synsvinkel | Deltager/underskrift

## Slide 5
Skabelon 2: Beskrivelse af fejl og mangler
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Del/ Komponent | Fejl og mangler | Skal ændres | Bør ændres | Ikke væsentlig

## Slide 6
Skabelon 3: Beslutninger og ændringer
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Emne | Beslutning | Ansvar | Termin

## Slide 7
Referencer og links
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Forbindelse til andre værktøjer
Målhierarkiet og Impact case: Målhierarki eller impact case beskriver projektets leverancer og effekter. Milepæle og leverancer skal sikre de ønskede effekter.
Milepælsplanen: Milepælsplanen beskriver løsningen af opgaven og der skal derfor være sammenhæng mellem milepælsplanen, de aktiviteter som gennemføres og de ønskede effekter.
Milepælsbeskrivelse: De enkelte milepæle kan defineres og beskrives meget konkret og specifikt vha. dette værktøj.
Aktivitetsbeskrivelse: De enkelte aktiviteter kan defineres og beskrives meget konkret og specifikt vha. dette værktøj.
Projektets organisering: Organiseringen beskriver den overordnede struktur, og hvem der har ansvaret for de forskellige indsatsområder. leverancer og aktiviteter.
Drejebog til facilitering: Drejebog som kan anvendes til planlægning af forskellige møder.
Links: https://airbornleadership.com/
Referencer
Bogen Power i projekter og portefølje 5. udgave, Djøf Forlag 2024
Bogen Projektlederskab – effekt til tiden 1. udgave, Djøf Forlag 2019

## Slide 8
Se mere på https://djoefforlag.dk/
Vi har flere spændende bøger inden for projektledelse
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson