## Slide 1
VÆRKTØJ 10.1
PROJEKTLISTE
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson

## Slide 2
Værktøj: Projektliste
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Formål
Skemaet ”Projektliste“ udfyldes for at:
Samle nøgletal fra alle projekter på et dokument.
Give produktkomitéen/styregrupper en oversigt over samtlige projekter.
Skabe mulighed for en samlet ressource- og investeringsberegning.
Samle data om samtlige projekter for at muliggøre porteføljeledelse.
Fremgangsmåde
Projektlisten er en liste over samtlige projekter med angivelse af de vigtigste projektinformationer, f.eks. projektnummer, projektleder, budget, termin, angivelse af nuværende fase, succeskriterier, projektets prioritet og risikotal.
Projektlisten er en kort beskrivelse af projektporteføljen, som angiver de forskellige projekters placering i fasemodellen, ressourceindsatsen og projektets prioritering.
Produktkomitéen bruger skemaet til porteføljeledelse og prioritering af de enkelte projekter.
Andre interessenter kan få information om projekternes nøgletal og stade.
Informationerne overføres fra skemaerne ”projektnøgletal.“ Samtlige projekters tal overføres på én projektliste.
Når et projekt har været til produktkomité- eller styregruppemøde og passeret en ”gate”, justeres tallene i projektlisten.
Projektlisten vedligeholdes af PMO, produktkomitéens eller styregruppens sekretær. Projektlisten opdateres efter produktkomité- eller styregruppemøder.
Projektlisten kan anvendes direkte eller som grundlag for forskellige grafiske fremstillinger af projektporteføljen.
Ved at summere kolonnens ressourcer giver listen et overblik over projektporteføljens ressourcetræk. Det samme kan gøres med kolonnen ”Investeringer.”
Nogle virksomheder angiver beløb for det forventede udbytte af projektet i stedet for kolonnen ”Vigtighed.” Anvendes beløb, kan projektporteføljens samlede ”forretning” defineres ved at summere kolonnen for udbyttet, investeringer og ressourceforbrug.

## Slide 3
Projektliste
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Styregruppe | Sekretær | Dato
Projekt | Projektleder | Fase | Ressourcer | Investering | Vigtighed evt. udbytte | Risikotal | På termin

## Slide 4
Referencer og links
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Forbindelse til andre værktøjer
10.2 Porteføljeoversigt: Projektlisten kan give input til porteføljeoversigten.
10.3 Projektnøgletal: Dokumentet indeholder de vigtigste nøgletal for det enkelte projekt. Nøgletallene omfatter terminer, ressourceforbrug, indikatorer for de ønskede resultater, projektets betydning og risiko. Nogle af disse data kan overføres til projektlisten.
10.4 Sundhedstjek eller risikotal: Angiver en ensartet måde at opgøre projekternes risiko på. Nogle taler om projektets ”sundhed” eller sundhedskontrol. Risikotallet kan overføres til projektlisten.
10.5 Strategisk fit: Vurderer projektets betydning for virksomheden med udgangspunkt i forskellige parametre. Ud for hver parameter vurderes projektets betydning på en skala fra 1 til 5. Dette kan anvendes i projektlistens rubrik ”vigtighed.”
10.10 Projektpipeline: Projekterne i projektlisten indsættes i projektpipeline.
Links
https://airbornleadership.com/
Referencer
Projektlederskab – effekt til tiden. Djøf Forlag, 2016.
Power i projekter og portefølje, 5. udgave. Djøf Forlag, 2024.

## Slide 5
Se mere på https://djoefforlag.dk/
Vi har flere spændende bøger inden for projektledelse
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson