## Slide 1
VÆRKTØJ 8.4
WORKSHOP OG INVOLVERING
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson

## Slide 2
Værktøj: Workshop og involvering
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Formål
En stor del af projektlederens arbejde er at facilitere forskellige møder og workshops. Det er typisk styregruppemøder, sprintmøder, idégenereringsmøder, planlægningsworkshops, teambuilding-aktiviteter, workshops med interessenter og projektgruppemøder. Din opgave som facilitator er at skabe motivation, engagement og læring hos mødedeltagerne. Dette værktøj har til formål at hjælpe dig med det.
De fem elementer
Gennemførelsen af disse møder og workshops omfatter fem dimensioner, som du skal forholde dig til, når en workshop eller lignende skal planlægges. Målet med arrangementet, menneskene der deltager, miljøet hvor det foregår, procesforløbet og de praktiske metoder, du vil anvende under processen. Det er kombinationen af disse fem elementer, som skal designes på den mest hensigtsmæssige måde.
Formålet med mødet
Der skal være et klart formål med workshoppen, som deltagerne kender. Det skal være meget tydeligt, hvad der skal komme ud af mødet.
Deltagerne
Hvem skal deltage, så mødets formål kan opfyldes? Skal der tages beslutninger, skal gruppen bestå af personer, der kan træffe denne type beslutninger. Skal der løses et bestemt problem, består gruppen så af de mennesker, der kan løse dette problem? Skal der skabes accept og forståelse for et specifikt emne, skal den rette målgruppe være inviteret.
Processen
Processen er køreplanen for mødet eller workshoppen med tidsintervaller og stop undervejs. Uanset hvilke processer du gennemfører, så er en vigtig forudsætning, at processerne involverer alle deltagerne hele vejen.
Metoder
Det er derfor afgørende, at du anvender metoder, som sikrer denne involvering. Brug visuelle metoder som post-it lapper, papkort, plancher, flipover, storskærm, kreativitetsteknikker, billeder osv.
Miljøet på workshoppen
Kan alle se? Er der små borde til gruppedrøftelser? Er der gulvplads og lys nok? Indretningen kan skabe en ønsket stemning, og rummet må gerne skabe nysgerrighed og forstyrre på en passende måde. Tænk i farver, lys, visualisering og musik.

## Slide 3
Workshoppens formål og de fire hjørner i faciliteringsstjernen
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson

## Slide 4
Værktøj: Workshops og involvering
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Co-creation bygger på følgende grundlæggende holdninger:
Fortælle
Teste
Konsultation
Samskabe
Sælge
Mail
Annoncering
Stormøder
Kontrakter
Nyhedsbreve
Spørgsmål og svar mulighed
Planer
Marketing kampagner
Posters
Brochure
Demonstration
Road shows
Brifinger
Træning
Ambassadører
Reviews
Interviews og undersøgelser
Pilotkørsel
Blog
Intranetgrupper
Preview Udstillinger
Prototyper
Workshops
Interview og undersøgelser
Forandrings- agenter
Fora på intranettet
Træning med konsultation
Samskabende organisering af arbejdet
Dialog
Mind-setting workshops
Open space møder
Seminarer
Engagement og indflydelse
Kontrol og forudsigelighed
Indflydelse: Kom på banen og du kan sætte dit aftryk.
Frivillighed: Du behøver ikke tage stilling, før resultatet foreligger, men det er nu, du kan gøre en forskel.
Åbenhed: Leret er stadig blødt, er der andet, du mener, vi bør gøre?
Anerkendelse og respekt: Vi er alle i samme båd, din mening, input, idéer og bekymringer er relevante.
Forpligtelse: Hvis du vil have indflydelse, er du nødt til at deltage og tage ansvar for at håndtere udfordringerne.
Formålet med de beskrevne workshops er at skabe størst mulig involvering og dermed co-creation.

## Slide 5
Iscenesættelsen af mødet eller workshoppen
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Iscenesættelse omfatter fem dimensioner, som du skal forholde dig til, når ethvert møde, workshop eller lignende skal planlægges. Målet med arrangementet, menneskene der deltager, miljøet hvor det foregår, procesforløbet og de praktiske metoder, du vil anvende under processen. Det er kombinationen af de fem elementer, som giver rammerne for arrangementet, og som skal designes på den mest hensigtsmæssige måde. De fem elementer skal facilitatoren have overblik over, når processen ruller. Hvilke ”knapper” er der at skrue på? De fem elementer er anskueliggjort i iscenesættelses-stjernen.
PROCESDESIGN:
At designe processen før, under og efter, så der er den rigtige vekselvirkning mellem ro og tempo, gruppe og individ, pause og hårdt arbejde
MENNESKER:
At bringe deltagerne i spil på en optimal måde med hensyn til deres præferencer, relationer, kontekst og læringsstile
METODE:
At trække på de optimale faciliteringsmetoder og bruge en facilitator, der kan løfte opgaven
MILJØ:
At skabe det passende fysiske og mentale miljø for arrangementet
Opgaven og mig
Formål, succeskriterier, leverancer og rammer og plan
Formålet med mødet eller workshoppen.
Den mest almindelig årsag til at møder og workshops kører af sporet, er at sporet ikke er klart nok. Derfor er første skridt at afklare:
Hvad er formålet?
Hvad går opgaven ud på?
Hvilke resultater af workshoppen forventes der?
Hvilken mening og værdi er bærende i arrangementet?
Er der særlige forventninger til rammer, form og proces?
Hvor lang tid har vi og hvad kan vi rent faktisk nå?
Hvad er succeskriterierne for mødet?
Det næste spørgsmål er, hvem er den rigtige til at facilitere dette arrangement er. Mange projektledere opfatter det som deres opgave, men det kan være mere hensigtsmæssigt at sætte en anden til at facilitere mødet.
Få mere viden i bogen: Facilitering. van Loon, Cecilie, Horn Andersen, Henrik, Larsen, Line. Djøf Forlag, 2016.

## Slide 6
Iscenesættelsen af workshoppen
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
De rigtige mennesker – casting er en del af iscenesættelsen
Gruppen skal sammensættes, sådan at mødets formål kan opfyldes. Skal der tages beslutninger, skal gruppen bestå af personer, der kan træffe denne type beslutninger. Skal der løses et bestemt problem, består gruppen så af de mennesker, der kan løse dette problem? Skal der skabes accept og forståelse for et specifikt emne, skal den rette målgruppe være inviteret:
Hvem skal være med og hvor mange?
Hvilken blanding af køn, alder, fagligheder, afdelinger, hierarkiske niveauer skal deltage?
Hvad er deres præferencer, læringsstile og uddannelsesniveau?
Er det en ny gruppe, der ikke kender hinanden, eller et sammentømret team?
Har de prøvet noget lignende før?
Hvad er den organisatoriske kultur, værdier, traditioner og forhold til emnet?
Hvilke gruppemæssige relationer findes i blandt deltagerne?
Mange arrangementer er gået skævt, fordi facilitatoren ikke har indsigt nok i deltagernes forhold. Prøv altid at forstå og indsamle viden om, hvem de er som gruppe, afdeling eller organisation. Eksempler på forskellig sammensætning af deltagerne:
Homogen gruppe. Gruppen sammensættes med ensartet baggrund inden for fagområde, organisatorisk placering og interesser. Formålet er at sikre accept eller forståelse hos en bestemt målgruppe. At kortlægge behov og problemstillinger, præferencer og forventninger hos en bestemt målgruppe.
Tværfaglig gruppe. Gruppen sammensættes, så den dækker de fagområder, der er relevante for den pågældende opgave. Formålet er at finde helhedsorienterede løsninger, eller idégenerering, der bygger på tværfaglig indsigt. Der kan opstå værdi- eller forståelseskonflikter.
På tværs af organisation. Gruppen sammensættes, så den dækker de afdelinger, der er relevante for den pågældende opgave. Formålet er at sikre tværorganisatorisk accept eller forståelse og at kortlægge behov, problemstillinger og forventninger på tværs af organisationen.
Forskelligt organisatorisk niveau. Gruppen sammensættes, så den dækker de hierarkiske niveauer, der er relevante for den pågældende opgave. Formålet er at sikre accept eller forståelse hos forskellige organisatoriske niveauer, samt forventningsafstemning og idégenerering lodret i organisationen. Vælg emne med omhu, ingen ønsker at tabe ansigt eller blotte sig i organisationen.

## Slide 7
Valg af procesformen på workshoppen
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Den rigtige proces
Processen er køreplanen for mødet eller workshoppen med tidsintervaller og stop undervejs. De spørgsmål, der skal tages stilling til i forbindelse med design af processen, er følgende:
Hvad sker der før, under og efter arrangementet?
Hvordan skal programmet være, hvor lang tid tager de enkelte elementer, og er der tænkt på ”in betweens?”
Hvordan skal balancen være mellem de forskellige elementer, forskellige stemninger, tempo, energi, refleksion, intimitet, konkrete og abstrakte temaer?
Hvor lang tid tager de forskellige delelementer og pauser? Tid til at komme fra gruppelokaler til plenum?
Hvordan forløber de enkelte seancer, og hvordan er sammenhængen?
Hvem har ansvar og gennemfører de forskellige seancer. Foredragsholdere, illustratorer, ledelse, projektleder eller medarbejdere?
Hvilke materialer understøtter de enkelte seancer f.eks. logbøger, mapper, materialer til øvelser, brown paper, tuscher, klister, sakse og papkort?
Uanset om man skal designe processer for få eller mange deltagere (f.eks. mere end 25), så er der visse basiselementer, der altid skal være på plads.
Introduktion indeholdende formål, baggrund, program, arbejdsform og roller.
Præsentationsrunde: Hvem er vi? I store seancer gøres dette i grupperne.
Forventningsafstemning og spilleregler.
Opgaven, det processen skal arbejde med.
Selve løsningen af opgaven.
Konklusion, præsentation og diskussion.
Hvad nu, hvad er næste skridt? Ansvar, roller og aftaler.
Når der er mange deltagere, kan alle ikke tale sammen. Derfor er det et godt og effektivt princip, at instruktion går direkte fra oplægsholder til den enkelte, og derefter drøftes dette i grupper. Herefter melder gruppen tilbage i plenum. Det giver flere fordele, alle får sagt deres mening i gruppen, uden at alle behøver høre alle. Det giver den enkelte og de måske lidt mere tilbageholdende mulighed for at fremføre synspunkter i et mindre fora.
Tænk i variation. En regulær pause på 15 minutter for hver 90 minutter. Bryd programmet op i blokke af 20 minutters varighed. Der skal være plads til både ro og tempo, pauser og hårdt arbejde. Brug pauserne, deltagerne kan sagtens få en masse ud af dem. Brug små forstyrrelser, der samtidig klarer hjernen f.eks. en gåde, en vittighed, fem minutters gymnastik og en forfriskning.
På de følgende slides er en række eksempler på procesformer.

## Slide 8
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Procesform
Formål
Deltagere
Proces og timing
Baggrund og situation: Formålet er indsamling af facts og viden fra forskellige enheder og grupperinger. Ofte gennemføres det som analyser eller interviews, men det kan med fordel suppleres med workshops, hvor man samler deltagere med forskellig baggrund.
Workshoppen gennemføres for at få et nuanceret billede af situationen og baggrunden for projektet. Formålet er at afdække de mange indfaldsvinkler og problemstillinger, projektet skal løse samt sikre, at de forskellige nøgleinteressenter forstår andres indfaldsvinkel end kun deres egen. Denne tværfaglige beskrivelse af situationen skal give projektet en bedre mulighed for at indbygge disse dilemmaer i projektets målsætning og planer.
Tværfaglig gruppe der har faktuel og holdningsmæssig viden om situationen, som projektet ønsker at løse. Workshoppen skal sikre viden om tekniske og videnskabelige forhold om produkt, produktion, miljøbelastning og bæredygtighed. Der skal være viden om forretningen, organisatoriske, samfundsmæssige og politiske forhold. Det er også nødvendigt, at de væsentligste interesser er repræsenteret, så projektet forstår baggrunden og kan håndtere situationen.
Workshoppen gennemføres som noget af det første i projektets cyklus, måske sideløbende med den første mindsetting workshop for ledelsen. Alt efter projektets omfang kan det anbefales at gennemføre en eller flere workshops
Workshoppen om baggrund og situation handler om at beskrive situationen, den har ikke til formål at finde løsninger. Derfor kan den gennemføres som en brainstorming om udfordringer og problemet, der bør løses. Man kan også anvende metoderne i omvendt brainstorming, hvor man prøver at finde fejl og uhensigtsmæssigheder. Det er det efterfølgende arbejde, der afvejer, hvilke problemstillinger projektet skal fokusere på.
Få mere viden i bogen: Projektlederskab – effekt til tiden. Ryding Olsson, John, Djøf Forlag, 2016.

## Slide 9
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Procesform
Formål
Deltagere
Proces og timing
Mindsetting workshop for ledelsen: En workshop hvor ledelse og de vigtigste interessenter samles for at blive enige om formål, udbytte og scope for projektet.
Formålet er at etablere en stærk koalition bag projektet, som John P. Kotter ville kalde det. Ifølge ordbogen er en koalition et samarbejde mellem forskellige personer, partier, organisationer el.lign. for at nå et fælles mål eller fremme fælles interesser. Denne type workshops skal sikre et fælles mindset hos en bestemt gruppe mennesker og dermed sikre en fælles vision for projektet med mål for effekt, adfærdsændringer, nye kompetencer og leverancer. Samtidig skaber du en magtfuld alliance bag projektet, som kan støtte det i den omgivende organisation eller samfund.
Deltagerne er magtfulde personer f.eks. ledelse med positionel magt eller opinionsdannere med omfattende relationel magt i organisationen eller samfundet. Deltagerne skal udvælges, så de har den nødvendige gennemslagskraft, som kræves for det pågældende projekt og de omgivelser, projektet skal gennemføres i.
Er det et internt projekt med organisatoriske forandringer, kan deltagerne være ledelsen og nøglerepræsentanter for forskellige medarbejdergrupper. Medfører projektet forandringer i markedet, samfundet og omgivelserne, skal deltagerkredsen udvides til at omfatte de berørte interessentgrupper og det politiske system.
Workshoppen skal gennemføres så tidligt som muligt, gerne inden projektet er igangsat, da det er på denne eller disse workshops, at den fælles vision for projektet skabes. Der vil dog altid være nogle forundersøgelser før workshoppen, eller rækken af workshops kan gennemføres. Der kan f.eks. være gennemført en workshop om baggrund og situationen.
I praksis er en mindsetting workshop ofte en serie af flere workshops, hvor centrale medarbejdere fra projektet gennemfører, analyser og leverer oplæg mellem de forskellige workshops. Det er også normalt, at de første workshops gennemføres med få ledende medarbejdere. Efterhånden som visionen bliver mere specifik, udvides kredsen af deltagere for at sikre kvalitet og bred opbakning.
Få mere viden i bogen: Projektlederskab – effekt til tiden. Ryding Olsson, John, Djøf Forlag, 2016.

## Slide 10
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Procesform
Formål
Deltagere
Proces og timing
Analyseworkshop
Her belyses en problemstilling og samtidig giver den deltagerne en fælles indsigt i problemet og en mulig løsning.
At tilvejebringe viden om et emne, som kræver tværfaglig viden eller indsigt fra flere forskellige vinkler.
At skabe et fælles billede af en kompliceret problemstilling.
At afdække hvilke faglige og interessemæssige problemstillinger, der bør undersøges nærmere.
Deltagere med den nødvendige faglige indsigt og viden.
Specialister der kan løfte debatten med et bredere perspektiv.
Deltagere der er involveret i emnet med forskellige interesser.
Deltagerne skal ikke kun udvælges ud fra et fagligt, teoretisk synspunkt, men også ud fra et interessemæssigt synspunkt.
Tidligt i projektets livscyklus kan metoden anvendes til at definere baggrund og formål med projektet.
Senere anvendes metoden til konkrete analyser, som kræver differentierede input.
Processen giver ikke kun et analyseresultat, men skaber også en fælles opfattelse blandt deltagerne.
Her belyses problemstillingen, og samtidig giver den deltagerne indsigt i problemet og en mulig løsning. For eksempel analyse af arbejdsgang ved at sætte de involverede sammen i et lokale. Medarbejderne optegner arbejdsgange og flow på væggen med papkort.
Få mere viden i bogen: Projektlederskab – effekt til tiden. Ryding Olsson, John, Djøf Forlag, 2016.

## Slide 11
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Procesform
Formål
Deltagere
Proces og timing
Mindsettingworkshop med superbrugere: Her etableres en fælles opbakning til projektets specifikke mål for effekt, adfærdsændringer og nye kompetencer. Du skaber en alliance bag projektet og sikrer, at disse vigtige ambassadører kommunikerer den fælles vision.
Formålet er at etablere et fælles mindset hos projektets vigtigste ambassadører, superbrugerne. Superbrugerne er projektets frontlinje over for medarbejderne, og det er ikke nok, at de rent fagligt kan hjælpe deres kollegaer med de nye arbejdsgange eller de nye IT-systemer. Superbrugerne er også valgt, fordi de er opinionsdannere og personer, som kollegaerne har tillid til. Derfor er det vigtigt, at de deler projektvisionens mindset.
Fagligt dygtige medarbejdere som nyder stor tillid hos kollegaerne. Deltagerne skal kunne løfte opgaven at uddanne kollegaerne og skal derfor også interessere sig for kollegaerne. Deltagerne skal have gode kommunikationsevner og empati.
Superbrugerne bør involveres så tidligt i projektet som muligt, så de kan opsamle bekymringer fra kollegaerne. Det er vigtigt, at de uddannes både i det faglige emne de skal rådgive og vejlede om, men det er lige så vigtigt, at de klædes på pædagogisk. Mindsettingworkshoppen skal sikre, at superbrugerne deler projektvisionens mindset. Den er derfor en oplagt start på superbrugeruddannelsen.
Få mere viden i bogen: Projektlederskab – effekt til tiden. Ryding Olsson, John, Djøf Forlag, 2016.

## Slide 12
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Procesform
Formål
Deltagere
Proces og timing
Planlægningsworkshop:
Formålet er at udvikle en plan, der bygger på indsigt fra mange og dermed øger kvaliteten. Workshoppen skal sikre accept af planen i projektgruppen. Den fælles planlægning giver også den enkelte projektdeltager overblik over projektet og egen rolle.
Projektets deltagere og eventuelle specialister som kan udfordre planen og øge kvaliteten.
Projektejer kan igangsætte workshoppen for at gøre projektet og målsætningen vigtig. Vedkommende kan også møde op ved afslutningen af workshoppen for at kvittere for arbejdet.
Workshoppen kan gennemføres, når målsætningen ligger klar.
Processen består typisk i følgende trin:
Opdeling af projektet i indsatsområder ud fra leverancer.
Definition af milepæle i indsatsområderne.
Definition af afhængigheder på tværs af indsatsområder.
Risikoanalyse og planlægning af forebyggende og afbødende handlinger.
Estimering af tidsforbrug og budget.
Få mere viden i bogen: Projektlederskab – effekt til tiden. Ryding Olsson, John, Djøf Forlag, 2016.

## Slide 13
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Procesform
Formål
Deltagere
Proces og timing
Idégenereringsworkshop: Samling af forskellige deltagere for at frembringe mange idéer til løsning af et bestemt problem.
At skabe så mange idéer som muligt for at løse et bestemt problem.
At samle den viden der skal til for at løse det pågældende problem.
At sortere idéerne i forskellige kategorier med det formål, senere at foretage en udvikling og konkretisering af løsningerne.
Deltagerne skal på en eller anden måde have viden, der kan anvendes i jagten på idéer.
Sammensæt gruppen så den rummer forskellig viden og indsigt. Tilstræb også, at gruppen har forskellige interesser og indfaldsvinkler til problemstillingen.
Det er også en fordel, at gruppen repræsenterer forskellige præferencer.
Gør deltagerne trygge ved at fremsige deres idéer. Der findes ingen dårlige idéer.
Workshoppen bygger på de fire brainstorming regler.
Kritik og vurdering er absolut forbudt. En adskillelse af de skabende og vurderende processer er kernen i alt kreativt arbejde.
Det tilstræbes at få
mange idéer. Jo flere idéer, jo flere muligheder for gode idéer.
Vilde og usædvanlige idéer er særdeles nyttige. De kan dels
ved modifikation og ændring senere vise sig at være anvendelige, og de kan i situationen virke frigørende og stimulerende på idéproduktionen.
Kombinér og kompletter de
fremkomne idéer. Kombinationer skaber flere idéer.
Få mere viden i bogen: Projektlederskab – effekt til tiden. Ryding Olsson, John, Djøf Forlag, 2016.

## Slide 14
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Procesform
Formål
Deltagere
Proces og timing
Innovationscamp: er en procesform der er centreret om at arbejde innovativt med en specifik opgave.
At gennemføre en accelereret innovativ proces på nogle dage.
At finde nye løsninger med en vis innovationshøjde på en problemstilling.
Grupperne sættes sammen på tværs af faglighed og professionel baggrund, alder, køn, præference etc.
Grupperne kan få hjælp af eksperter undervejs eller gennem eksterne forstyrrelser i form af film, oplæg, præsentationer eller sansemæssige input.
Det er et intenst og tidskrævende arbejde og foregår tit isoleret over to til tre dage med overnatning.
Det er gruppens opgave at udvikle innovative ideer til den konkrete problemstilling.
I processen anvendes forskellige kreative metoder som også kendes fra world café, future search eller en idégenereringsworkshop.
Princippet er her, at deltagerne er sammen dag og nat og skal finde en løsning, inden de tager hjem.
Den intense arbejdsform skaber tætte relationer og tryghed blandt deltagerne og giver specielle muligheder for at være innovativ.
Få mere viden i bogen: Projektlederskab – effekt til tiden. Ryding Olsson, John, Djøf Forlag, 2016.

## Slide 15
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Procesform
Formål
Deltagere
Proces og timing
Future Search Fremtidsværksted: Kreativ proces til udvikling af idéer og planlægning af gennemførelsen. Fremtidsværkstedet sikrer, at kritik og idéudvikling holdes adskilt.
At skabe et fælles billede af fortiden og problemstillingen.
At udvikle idéer til en fælles løsning.
At udarbejde en fælles plan på højt niveau.
Deltagerne skal på en eller anden måde have viden, der kan anvendes i jagten efter idéer.
Sammensæt gruppen så den rummer forskellig viden og indsigt. Tilstræb også, at gruppen har forskellige interesser og indfaldsvinkler til problemstillingen.
Det er også en fordel, at gruppen repræsenterer forskellige præferencer.
Fremtidsværkstedet afholdes i tre adskilte faser. Tænk i forskellige iscenesættelser af de forskellige faser.
Kritikfasen:
Brug Timelining eller World Café til at beskrive situationen. Lad alle få afløb for frustrationer og kritik.
Visionsfasen:
Alle får mulighed for at drømme og fantasere om fremtiden. Lad forskellige grupper beskrive deres drømmescenarie for fremtiden. Definér hvilke temaer, der er fælles ønsker for fremtiden.
Realitetsfasen:
Dialog om fælles vision. Beskriv hvem gør hvad, hvornår.
Få mere viden i bogen: Projektlederskab – effekt til tiden. Ryding Olsson, John, Djøf Forlag, 2016.

## Slide 16
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Procesform
Formål
Deltagere
Proces og timing
Få mere viden i bogen: Projektlederskab – effekt til tiden. Ryding Olsson, John, Djøf Forlag, 2016.
The World Café: er en dialogproces med det formål at udveksle meninger og på baggrund af dette udvikle nye ideer, der kvalificerer projektet.
At udvikle idéer gennem dialog.
At skabe fælles indsigt gennem udveksling af meninger.
Som proces kan TWC fremelske og udvikle en ”kollektiv intelligens”, der således øger gruppens performance i bestræbelsen efter det fælles mål.
Deltagere med en fælles interesse i at løse en bestemt problemstilling, men med forskellige indgangsvinkler og viden.
Kan anvendes i et større projekt med mange deltagere i de forskellige indsatsområder (work streams).
Kan anvendes sammen med projektets interessenter.
Gruppen deles op i minimum tre hold, og hvert hold sætter sig ved et bord. Ved hvert bord er der en, der faciliterer processen.
Ved hvert bord er der et tema, som man brainstormer over. Når man er færdig ved det ene bord, cirkulerer man videre til det næste. Bordværten samler input fra alle hold og formidler dem i plenum.
Timingen er vigtig, sådan at bordene følges ad. Det er et problem, hvis et bord ikke bliver færdig til tiden.
Åbent forum: bruges i situationer, hvor man ønsker at indhente viden og erfaring, og at gruppen skal udtrykke så mange forskellige synspunkter som overhovedet muligt.
Formålet er at skabe en bred og åben dialog, hvor alle input er tilladt og respekteret. Alle er velkomne, og der er ingen begrænsninger med hensyn til målgruppe.
Der er ingen begrænsninger på målgruppen.
Alle kan melde sig.
Wikipedia er et digitalt Åben forum.
Projektet indbyder til dette åbne forum og interesserede melder sig. Man kan også under projektforløbet have et digitalt åbent forum - en slags chat.
Tænk i kreative metoder.

## Slide 17
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Procesform
Formål
Deltagere
Proces og timing
Timelining: er en procesform, der giver et overblik over de konkrete forandringer, der har været i organisationen eller indenfor et bestemt tema.
Formålet er at skabe et overblik over tidligere initiativer og resultater.
At der i gruppen skabes en fælles bevidsthed om de fortællinger, der er i organisationen eller omgivelserne
At vise hvilke ressourcer og tiltag, der tidligere har skabt resultaterne.
De personer som skal have et fælles billede af fortiden eller udviklingen i en bestemt situation.
Deltagere som kan komme med væsentlige input om fortiden.
Deltagere med forskelligt syn på fortiden og situationen.
Kan være de samme personer, som deltager i workshoppen baggrund og situation.
Tegn en lang tidslinje med årstal på brown paper.
Hver deltager sætter et papkort der, hvor vedkommende har oplevet, at der er sket en særlig begivenhed.
Begivenheden noteres på papkortet.
Deltagerne får mulighed for at kommentere punkterne.
Tidslinjen kan opdeles i temaer, så deltagerne guides til at beskrive begivenheder inden for disse temaer, f.eks. organisation, metoder, kollegaer, produkter, kunder osv.
Tidslinjen kan også bruges til at fortælle deltagernes historie og finde fælles holdepunkter f.eks. ved projektstart.
Materialer: Stor væg til brown paper og papkort.
Få mere viden i bogen: Projektlederskab – effekt til tiden. Ryding Olsson, John, Djøf Forlag, 2016.

## Slide 18
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Procesform
Formål
Deltagere
Proces og timing
Open Space Technology
Formålet er at mobilisere viden og erfaring hos deltagerne, og dermed give store grupper mulighed for at løse komplekse problemer på en-tre dage.
Folk inviteres til at deltage, men der er ingen styring af, hvem der møder op. Uanset hvem der kommer, så er det de rigtige mennesker.
Hvis en person i processen oplever, at hun ikke lærer noget eller bidrager, så må hun gå et andet sted hen.
Deltagerne definerer, hvad der er vigtigt og relevant for dem. Alle vælger det spørgsmål eller emne, som de har interesse i.
Der arbejdes dynamisk med diskussioner og samarbejde, og hver eneste deltager medvirker aktivt med sin egen kompetence og kreativitet og har dermed direkte indflydelse på slutresultatet.
Alle deltagere har ansvar for egen motivation og engagement.
Der arbejdes ud fra fire principper:
Uanset hvem der deltager, så er det de rigtige mennesker.
Uanset hvad der tales om, så er det det rigtige at tale om.
Uanset hvornår det starter, er det det rigtige tidspunkt.
Når der ikke er mere at snakke om, er det forbi.
De vigtigste pointer skal skrives ned undervejs. Hver gruppe deler deres arbejde med de andre grupper.
Få mere viden i bogen: Projektlederskab – effekt til tiden. Ryding Olsson, John, Djøf Forlag, 2016.

## Slide 19
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Procesform
Formål
Deltagere
Proces og timing
Accelerated Change Proces: anvendelig i forbindelse med komplekse forandrings-projekter, der kræver omfattende involvering under tidspres.
Formålet er at skabe handling og udføre forandringen i stedet for ”bare” at tale om den.
At skabe et fælles behov for forandringen
At forstå og håndtere modstand fra de vigtigste interessenter
At opbygge en effektiv påvirkningsstrategi og kommunikationsplan for forandringen.
Der arbejdes med en specifik deltagergruppe, der flyttes fra deres ”hverdag” med det formål, at de kun beskæftiger sig med en konkret problemstilling og implementeringen af denne.
Deltagergruppen udvælges ud fra problemstillingens indhold.
Anvendelig i forbindelse med komplekse forandrings-projekter, der kræver meget involvering under tidspres.
Det er en hård og relativt krævende proces, der kan vare fra 1-5 dage.
Der arbejdes efter følgende principper:
Lederen demonstrerer et stærkt engagement i forandringen.
Skabe et fælles behov for forandringen.
Visionen er et klart udsagn om hvad, hvorfor, hvem og hvornår.
Mobilisering og der investeres i engagement.
Når først forandringen er startet, er nøglen at opretholde forandringen.
Få mere viden i bogen: Projektlederskab – effekt til tiden. Ryding Olsson, John, Djøf Forlag, 2016.

## Slide 20
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Procesform
Formål
Deltagere
Proces og timing
Information/dialogmøde
Dette kan være inspirationsmøder, hvor projektet hører forskellige interessenters input, bekymringer og idéer.
Det kan også være høringer, hvor projektet får feedback på løsninger eller informationsmøder, hvor projektet informerer en bestemt målgruppe om bestemte forhold i projektet.
Formålet er at involvere interessenterne. At informere og høre reaktioner og indsamle bekymringer og idéer.
Interessenterne har stor viden som projektet har behov for og de er vigtige ambassadører overfor andre grupperinger.
Flere interessentgrupper skal ændre adfærd, derfor er det vigtigt at høre deres bekymringer og skabe opbakning.
Alle interessenter, der er vigtige for at få belyst det pågældende emne.
Alle interessenter som bliver berørt af projektets gennemførelse eller resultat, også bivirkningerne.
Alle interessenter der skal ændre adfærd, eller på anden måde medvirke til projektets gennemførelse og effekt.
Det er vigtigt at involvere interessenterne så tidligt, at deres input reelt kan komme projektet til gavn.
Pas på med kun at gennemføre orientering og information om det, projektet allerede har vedtaget.
Overvej, om deltagerne skal være en homogen gruppe, tværfaglig, eller interessenter med forskellige interesser.
I de indledende faser i projektet er det gavnligt med forskelligartede input. Når leverancer og ny adfærd skal kommunikeres, er det hensigtsmæssigt med homogene målgrupper.
Få mere viden i bogen: Projektlederskab – effekt til tiden. Ryding Olsson, John, Djøf Forlag, 2016.

## Slide 21
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Procesform
Formål
Deltagere
Proces og timing
Få mere viden i bogen: Projektlederskab – effekt til tiden. Ryding Olsson, John, Djøf Forlag, 2016.
Test: Skab bred involvering i test af systemer, arbejdsgange og produktkoncepter. Det er ikke kun den tekniske funktionalitet der er vigtig, men også samtlige interessenters fælles billede af situationen.
At få testet det pågældende system, arbejdsgange, proces eller produkt.
At involvere alle i værdikæden for at detektere problemer og samtidig skabe forståelse for sammenhængen hos samtlige målgrupper.
At sikre mangeartede input til løsninger af mulige uhensigtsmæssigheder.
Alle relevante personer i værdikæden for en arbejdsgang eller proces.
Alle relevante interessenter omkring et produkt f.eks. udvikling, produktion, salg, service, kunder, brugere osv.
Test så tidligt som muligt, så du er i kontakt med virkeligheden hele tiden.
Test opfattelsen af problemstillingen. Test idéer, konceptet, medarbejdernes og kundernes ønsker.
Test enkelte komponenter, delsystemer og det samlede produkt.
Test produktet, systemet eller arbejdsgangene med brugerne.

## Slide 22
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Procesform
Formål
Deltagere
Proces og timing
Få mere viden i bogen: Projektlederskab – effekt til tiden. Ryding Olsson, John, Djøf Forlag, 2016.
Simuleringer: Simulér, hvordan den fremtidige løsning fungerer, og hvordan organisationen skal reagere, når det ikke fungerer som forventet.
At demonstrere effekten af den fremtidige løsning over for forskellige interessentgrupper.
At demonstrere effekten af den fremtidige løsning for forretningen, miljøet, samfundet, brugerne, medarbejderne osv.
At give målgruppen indsigt i effekten af den fremtidige løsning ved at lade dem deltage i simuleringen.
De relevante målgrupper.
Homogen målgruppe giver mulighed for at give indsigt i meget detaljerede effekter f.eks. brug af kommende produkt, software eller bestemt arbejdsgang.
Valg af tværfaglig målgruppe giver mulighed for at demonstrere effekten af det nye opgaveflow i en ERP- eller SAP-implementering.
Simulér den fremtidige løsning og få hurtig feedback fra relevante målgrupper.
Simulér funktionen af enkelte komponenter i løsningen.
Simulér enkelte produkters funktion i relation til forskellige parametre f.eks. økonomi, brugervenlighed og miljø.
Simulér den samlede løsning med deltagelse af medarbejdere, kunder, brugere og andre interessenter.
Simuleringer skal ikke kun vise, hvordan effekten er, når produktet eller systemet fungerer efter hensigten, men også vise, hvad der sker ved uhensigtsmæssig anvendelse.
Det er ligesom en flysimulator, hvor man kan introducere forskellige kritiske situationer.

## Slide 23
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Procesform
Formål
Deltagere
Proces og timing
Få mere viden i bogen: Projektlederskab – effekt til tiden. Ryding Olsson, John, Djøf Forlag, 2016.
Fokusgrupper: Fokusgrupper er et ”gruppeinterview” med fem til syv personer, der udnytter brainstormingsteknikken. Det betyder, at interview-personerne inspirerer hinanden, og der kan derfor udvikles mange forslag.
At afdække målgruppens behov og præferencer.
At udforske emner, du og andre endnu ikke ved så meget om.
At få indblik i den sociale interaktion mellem deltagerne. Hvor er de enige og uenige? Hvordan reagerer de på hinandens udsagn osv.?
Sammensæt fokusgruppen af deltagere fra samme målgruppe, således at den er rimelig homogen med hensyn
til behov og adfærd
En fokusgruppe involverer en gruppe af deltagere, der diskuterer deres forståelser og erfaringer med hinanden. De udspørger hinanden og forklarer sig over for hinanden.
Deltagerne kender måske ikke hinanden, men de tilhører samme målgruppe, og de har en fælles referenceramme, som du som moderator måske ikke deler. Den får du indblik i gennem fokusgruppen.
Fokusgruppeinterviewet er opbygget som en tragt, hvor der i starten spørges meget bredt og åbent uden at påvirke deltagerne i nogen retning.
Spørgsmålene bliver mere og mere specifikke og kan til sidst ende med en test af konkrete forslag.
Gruppeaspektet betyder, at deltagerne kan hjælpe hinanden med at tænke og formulere holdninger.
Dynamikken har dog også en bagside, da nogle deltagere kan tage monopol på taletiden eller undertrykke andres holdninger. Deltagerne kan påvirke hinanden, så deltagere hvis holdninger stikker ud, tilpasser sig til flertallet.

## Slide 24
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Valg af metoder til processen på workshoppen

## Slide 25
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Etablering af miljøet under workshoppen
Det rigtige miljø skal give en passende forstyrrelse
En stor del af de seminarer og workshops, der gennemføres i projekter, handler om, at deltagerne skal opnå fælles erkendelser, sammen skabe og lære nye arbejdsformer. Dunn & Dunn har beskrevet forskellige læringsstile, som beskriver forskellige elementer, der har betydning for det enkelte menneskes læring. Dette er samtidig væsentlige parametre, der bør indgå i vores iscenesættelse for at imødekomme de forskellige behov, der sikrer en effektiv læring:
Fysiske elementer: Lyd, lys, temperatur og indretning.
Emotionelle elementer: Motivation, tilpasning, vedholdenhed og struktur.
Sociologiske elementer: Alene, par, gruppe, team, autoritet og variation.
Fysiologiske elementer: Perception, energiindtag, behov for bevægelse, tidspunkt på dagen.
Som iscenesætter eller facilitator er det uacceptabelt at komme i sidste øjeblik og ikke have miljøet forberedt. Hvis mødet starter med, at du må hente nogle ekstra stole, lige skal rengøre whiteboard-tavlen og ikke kan finde papir til flipoverstativet, så har du på bedste pædagogiske vis kommunikeret til samtlige deltagere: ”Dette er ikke noget vigtigt møde, det er ikke et vigtigt projekt og I behøver ikke gøre jeres bedste. Jeg spilder jeres tid. I ville udnytte tiden bedre ved at være et andet sted”.
Miljøet dækker det fysiske rum og alt, hvad dertil hører. Det skal få deltagerne til af føle sig velkomne, og så skal det fungere i alle de situationer, processen kræver.
Kan alle se? Er der små borde til gruppedrøftelser? Er der gulvplads og lys nok? Indretningen kan skabe en ønsket stemning, og rummet må gerne skabe nysgerrighed og forstyrre på en passende måde. Tænk i farver, lys, visualisering og musik. Det er godt, at tænke i følgende når rummet vælges og udformes:
De generelle omgivelser ude og inde.
Selve rummet. Størrelse, gulvplads, vægplads, vinduer, akustik og belysning.
Muligheder for indretning: Teknik, møblement og faciliteter. Forskellige bordopstillinger.
Materialer: Uddeling, logbøger, vægtavler, posters, stickers, papkort, navneskilte, ens T-shirts.
Hvad skal vi spise og drikke, til frokost og i pauser? Hvad er der på bordene under mødet?
Hvordan er lyd og mikrofoner? Skal der spilles musik og hvilken?
Hvordan er indeklimaet – også ud på eftermiddagen når solen står på. Kan vinduernes åbnes, og kan vi gå ud i parken? Er temperaturen orden?
Hvilke lyskilder vil du gøre brug af. Det faste lys, små lamper på cafébordene eller levende lys?
Nogle gange skal rummet skabe nysgerrighed, andre gange underbygge intimitet og tryghed. I nogle situationer skal der være fart på, så rummet skal bare være effektivt. Tænk i, hvordan deltagernes sanser bliver påvirket af farver, lys, lugte og f.eks. musik.

## Slide 26
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Eksempler på etablering af miljøet
Designelement
Firkantet/aflangt bord
Rundt bord
Hestesko
Café (flere små borde)
Beskrivelse
Formål
Opmærksomhed
Firkantet bord med deltagerne placeret rundt om bordet. Placeringen af personerne er vigtig. Hvem sidder for bordenden, overfor hinanden eller sammen på siden.
Deltagerne placeres rundt om et rundt bord. Alle kan se hinanden i øjnene – mere intimt. God plads til papirer.
Bordene opstilles i hestesko og deltagerne placeres på ydersiden af hestesko. Det giver alle overblik og øjnekontakt. oplægsholder har kontakt til alle.
Opstillingen er oplagt til større forsamlinger, hvis man vil undgå den klassiske opstilling med stole (og evt. borde) i rækker.
”Rundbordssamtale”. Signalerer nærhed og intimitet. Fjerne symboler på magt. Vi er alle lige og alles synspunkter tæller lige meget
Signalerer beslutningsmøde og effektivitet – god plads til papirer. Kan underbygge at der er to synspunkter. Alle kan se modparten.
Godt til dialogbaseret præsentation med 10-25 deltagere, idet alle deltagerne både kan følge med i præsentationen og se hinanden i øjnene.
Mindre formelt og derfor velegnet til småsnak i mindre grupper, sådan at alle kan komme til orde/lære hinanden at kende.
Kan meget let blive to ’fronter’ på hver sin side af bordet – særligt hvis det er to parter der mødes for at forhandle. Eksamensagtigt (dem mod os)
Gruppestørrelsen er begrænset til 6 til 8 personer. Ved større grupper bliver diameteren for stor til at opretholde intimiteten.
Kræver lidt ommøblering, hvis lokalet samtidigt skal benyttes til at man kan snakke sammen i små grupper, da bordopstil-lingen ikke understøtter dette.
Deltagerne fokuserer på eget bord, det kan være svært at opnå fælles følelse i hele lokalet. Oplægsholder skal være aktiv for at have kontakt til alle borde.

## Slide 27
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Eksempler på etablering af miljøet
Designelement
Beskrivelse
Formål
Opmærksomhed
Sort skole (rækker)
Klassisk skolebordsopstilling – enten med sammen-hængende rækker eller tomands borde. Deltagerne har fokus på oplægsholder.
Godt til seancer med en del instruktion og envejs-kommunikation. Deltagerne har god plads til papirer og egen computer.
Deltagerne kan relativt let forfalde til passivitet, så uegnet hvor der ønskes deltagerinvolvering, bl.a. fordi de ikke kan se hinanden. Svært at få samtale i plenum
Ingen borde
Meget anvendt i forskellige terapeutiske forløb, hvor fokus er på det processuelle
Mere intimt, da man ikke har et bord at skjule sig bag
Indbyder til at man rejser sig og bruger lokalet/gulvet til at udfolde sig på
Ingen steder at placere den enkelte deltagers materialer (blok, navneskilt, skriveredskab etc.)
Rummet – vægge/gulve Små rum/begrænset plads:
Selve rummets udformning betyder meget for atmosfæren og stemningen. (temperatur, lugt, udluftning, akustik, lysforhold, udsmykning og inventar).
Deltagerne er lidt tættere på hinanden, hvilket kan bidrag til en mere intim stemning (i samspil med andre virkemidler)
Kan føles mere klaustrofobiske, hvis der ingen vinduer er eller mængden af inventar ift. rummets størrelse er overvældende
Rummet – vægge/gulve Store rum/god plads:
Giver større mulighed for at tage rummet i anvendelse (hænge materiale op på væggene) eller bevæge sig rundt i lokalet i grupper.
Hvis lokalet er for stort ift. antallet af deltagere eller inventaret, er risikoen en lagerhalsagtig oplevelse.

## Slide 28
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Eksempler på etablering af miljøet
Designelement
Beskrivelse
Formål
Opmærksomhed
Lys
Omgivelser udenfor
Diverse stemningsgivende effekter
Forplejning
Dagslys, neonlys, direkte lys via spots/lamper, farvet lys, stearinlys, antikke lamper, petroleumslamper, olielamper osv.
Er der mulighed for at benytte omgivelserne løbende eller i pauserne. Kan der arbejdes ude under dele af processen?
Ved at anvende musik, lys, dug, blomster, planter, snacks eller lignende – eksempelvis årstidsafhængige ting – kan man skabe en bestemt stemning.
Buffet, servering, sandwich ved arbejdsbordet, snacks, frugt, drikkevarer.
At fremstille et måltid sammen.
Belysningen kan have to formål, skabe en bestemt stemning eller sikre gode arbejdsbetingelser, eller optimal læring.
Udnyt omgivelserne aktivt, ikke kun som pause. Husk det tager tid at gå ud og ind. Folk kommer ikke tilbage til tiden. Alternativ hvis det regner!
Formålet kan være at få pause, afveksling, andre stimulanser i form af noget rislende vand eller en gåtur i grønne områder
At skabe en bestemt stemning ved at sammensætte effekter. F.eks. klassisk musik, sølvkandelabre, hvid dug skaber en højtidelig stemning.
Nogle måltider kan med fordel indtages under processen, mens andre (eksempelvis frokosten) giver et godt afbræk og sceneskift.
Pas på at serveringen ikke tager fokus fra processen.
Sultne deltagere kan ikke fokusere på processen.
Effekterne skal skabe en helhed. F.eks. klassisk musik, sølvkandelabre, hvid dug og paptallerkener skaber ikke en højtidelig stemning. Husk årstiderne!
Er der vinduer i lokalet? Folk arbejder og lærer bedre ved dagslys end kunstigt lys.
Vær opmærksom på den skabte stemning.

## Slide 29
Facilitering af workshoppen
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Nu er processen iscenesat, og nu skal den gennemføres. Stykket skal spilles! Det handler om at få deltagerne involveret. Som facilitator gennemfører du drejebogen, som en skuespiller, der spiller en rolle. Som facilitator er din opgave at skabe samarbejdet blandt deltagerne, starte, styre dialogen og skabe gode afslutninger. Det kræver en del metoder, værktøjer og færdigheder, som ikke er beskrevet i drejebogen, fordi de er situationsbestemte. Det drejer sig bl.a. om:
Hvordan vi du etablere kontakt til deltagerne?
Brug af dig selv, din personlighed. Nonverbal og verbal kommunikation, herunder stemme, mimik, positur, position i rummet, bevægelse, gestikulation og humor.
Konflikthåndtering i gruppen under processen.
Anvendelse af spørgeteknik.
Præsentationsteknik, herunder brug af visuelle midler.
Tids- og programstyring.
Feedback-metoder.
Håndtering af beslutningsprocesser.
Drejebogen er fundamentet, og din kompetence til at anvende ovenstående gør dig til en god facilitator. Facilitering handler om at styre dialogen, der foregår i den planlagte proces, som er beskrevet i drejebogen. Du har ingen chance for at styre dialogen, hvis du ikke ved, hvor den skal bevæge sig hen, og hvad rammerne er. Men det er aldrig facilitatorens opgave at styre indholdet. For at styre dialogen skal du styre hårdt på rammen og de planlagte trin i processen og være fuldstændig åben for, hvad der sker indholdsmæssigt. Deltagerne skal hele tiden kunne mærke, at du styrer mødet. Du skal hele tiden være lidt foran deltagerne i relation til processen.

## Slide 30
Facilitering af workshoppen
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Den vigtigste procesmetode overhovedet er din intuition, lytning og din fornemmelse af, hvad der sker med deltagerne undervejs. Hvis ikke det ligger som en naturlig del af dine præferencer, så er det noget, der kan trænes. Her er nogle af de punkter, du skal indstille din radar på:
Hvordan er stemningen? Hvordan går det ved hvert enkelt cafébord. Se på deltagerne én for én. Husk, der er ikke inviteret nogen, som ikke skal være der!
Skal der roses, indpiskes, skubbes, heppes, dæmpes, løses en lille konflikt osv.?
Ledelse af dialogen handler både om at styre, hvad der bliver talt om, hvordan der bliver talt, og hvem der kommer til orde og hvornår. Det, du har at gøre godt med, er din spørgeteknik. Stil åbne spørgsmål og kun ét spørgsmål ad gangen. Dine spørgsmål skal være fokuserede, alt for bredt formulerede spørgsmål kan lede debatten i alle umulige retninger. Træn følgende spørgsmålstyper, så du er klædt på til at styre dialogen:
Faktuelle spørgsmål: Hvem, hvad, hvornår, hvor tit, hvor mange?
Spørgsmål om årsagssammenhænge: Hvad tror I, det skyldes? Hvilke faktorer har indflydelse? Hvad startede det hele?
Hypotetiske spørgsmål: Hvad vil der ske hvis…? Hvis vi ændrer på x, hvad vil effekten så være? Hvad tror I, har størst effekt?
Relationelle spørgsmål: Hvem er mindst enige med jer? Hvem er lettest at overtale til jeres forslag? På en skala fra 1 til 10 hvor alvorligt er problemet så? Det kan også være metoder til at åbne samtalen, bryde isen, give energi på mødet osv.
Udfordrende spørgsmål: Hvad er det, der gør det realistisk med det budget I har? Hvad får jer til at vælge den løsning?
Udvidende spørgsmål: Hvordan hænger dette sammen med jeres andre forslag? Hvordan forklarer vi jeres forslag i forhold til den samlede løsning?
Handlingsspørgsmål: Hvordan vil I gøre det? Hvor lang tid skal I bruge? Hvilke ressourcer kræver det? Hvad er første skridt?
Prioriteringsspørgsmål: Hvad er det vigtigste for jer? Hvad sikrer den bedste kvalitet? I har nævnt mange idéer, hvilke tre er de bedste?
Opsummerende spørgsmål: Så det I har tænkt jer at gøre er? Hvis I skal opsummere, hvad er det så, I vil foreslå portørerne? Hvordan vil I formulere konklusionen på denne debat?

## Slide 31
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Designelement
Beskrivelse
Formål
Opmærksomhed
Individ
Giv individet refleksions- opgaver, hvor de i nogle minutter tænker over, hvad har jeg erfaret, hvad er vigtigst osv. De noterer listen over udsagn.
Give den enkelte mulighed for refleksion og at formulere deres svar uden at de skal stå til regnskab i plenum.
Ikke alle ønsker at sige deres synspunkter i et større forum.
Refleksion er en vigtig del at en lærings- og ændrings-proces.
Gruppe
Brug grupperne til at drøfte individerne input og ud fra dette finde et fælles svar til plenum. Brug grupper til idégenerering.
Gør det muligt for hver enkelt deltager at redegøre for sine synspunkter, uden at der bruges tid på at spørge hver enkelt deltager i plenum.
Brug gruppedynamikken til idégenerering.
Lad gruppen svare i plenum, så den enkelte ikke hænges ud.
Dyader/triader
Fremlæg resultater fra grupper i plenum.
Fremlæg resultater far dyader og triader i plenum.
Giv instruktion i plenum.
At give instruktioner til mange. At samle op på gruppearbejdet, så mange kender resultaterne.
Større fælles drøftelser.
Vær opmærksom på, hvad der er egnet til plenum. Undgå lange gentagne afrapporteringer. Enkelte deltagere kan have svært ved at udtrykke sig i plenum.
Plenum
Snak med sidemanden eller i små grupper ved bordet i plenum. Brug grupperne det at drøfte individerne input og ud fra dette finde et fælles svar til plenum.
Gør det muligt for hver enkelt deltager at redegøre for sine synspunkter, uden at der bruges tid på at spørge hver enkelt deltager i plenum.
Definér opgaven tydeligt mht. leverance og tid.
Pas på, at transport til mellem gruppe og plenum ikke æder tiden.

## Slide 32
Referencer og links
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson
Forbindelse til andre værktøjer
Drejebog til facilitering: Drejebogen hjælper dig til at facilitere møder og workshops med passion og engagement. Som projektleder er det typisk styregruppemøder, sprintmøder, idégenereringsmøder, fokusgruppeinterview, planlægningsworkshop, teambuilding aktiviteter, workshops med interessenter og projektgruppemøder, du skal lede og facilitere. Din opgave som facilitator er at skabe motivation, engagement og læring hos mødedeltagerne.
Interessentanalyse: Interessentanalysen giver bl.a. input til din kommunikationsplan, forandringsledelse og viden om mulige interessekonflikter. Som projektleder skal du facilitere workshops og fokusgrupper for at få viden fra de vigtigste interessenter. Du skal skabe accept af projektets løsninger hos interessenterne. Det kræver, at du kender interessenterne, deres ønsker og bekymringer.
Links
https://airbornleadership.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/World_caf%C3%A9_(conversation)
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_simulation
https://tovejs.dk/2020/12/18/fokusgrupper-vs-interviews/
https://tovejs.dk/2019/01/08/metodevalg/
Referencer
Ryding Olsson, John, Projektledelse, magt og mennesker – Machiavelli for projektledere, 1. udgave, Djøf Forlag 2022.
Ryding Olsson, John, Projektlederskab – effekt til tiden. Djøf Forlag, 2016.
Ryding Olsson, John, Ahrengot, Niels & Attrup, Mette Lindegaard. Power i projekter og portefølje, 4. udgave. Djøf Forlag, 2016.
Ryding Olsson, John, Ehlers, Michael, Thorp Adland, Karoline & Ahren­got, Niels. Half Double. Djøf Forlag, 2019.
Pedersen, Jacob Christoffer. Projektkompasset – projektledelse i en foranderlig verden. Samfundslitteratur, 2017.
van Loon, Cecilie, Horn Andersen, Henrik, Larsen, Line. Facilitering. Djøf Forlag, 2016.

## Slide 33
Se mere på https://djoefforlag.dk/
Vi har flere spændende bøger inden for projektledelse
Værktøjer til Power i projekter og portefølje, 5. udgave © John Ryding Olsson